HARLEY STORE

Sistema de gestão para loja e oficina de motocicletas

Relatório completo do projeto

Origem, arquitetura, funcionalidades, histórico de desenvolvimento, modificações, testes e próximos passos

| Item | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Harley Store (repositório harley_store) |
| Responsável | MARCELO (autor dos commits no Git) |
| Início do desenvolvimento | 12/09/2026, por volta das 16h (criação do ambiente e da configuração do app) |
| Data do relatório | 16/09/2026 |
| Situação atual | Em uso/desenvolvimento; módulo Motocicletas concluído e arquivado no OpenSpec |
| Elaboração | Relatório gerado com apoio do Claude Code a partir do Git, da documentação e dos arquivos do projeto |

# Sumário

1. Resumo executivo

2. Para que serve o projeto

3. Tecnologias utilizadas

4. Arquitetura do sistema

5. Funcionalidades (telas e rotas)

6. Modelo de dados

7. Linha do tempo do desenvolvimento

8. Detalhamento das etapas e modificações

9. Módulo Motocicletas (Change cadastro-motocicletas)

10. Processo de desenvolvimento (OpenSpec)

11. Testes e verificação

12. Riscos, dívidas técnicas e pendências

13. Próximos passos recomendados

Anexo A — Estrutura de pastas

Anexo B — Histórico de commits

Anexo C — Arquivos criados e modificados no módulo Motocicletas

Anexo D — Glossário

Observação sobre as datas: horários vindos de commits do Git e de migrações do banco são exatos. Horários de etapas ainda não commitadas foram inferidos pela data de modificação dos arquivos e estão indicados como aproximados.

# 1. Resumo executivo

O Harley Store é um aplicativo web de gestão para uma concessionária e oficina de motocicletas. Ele centraliza cadastros (clientes, motos, produtos, fornecedores, funcionários), vendas de balcão, ordens de serviço da oficina, entrada de mercadorias e um painel com indicadores do dia e do mês. É usado no computador da loja e também instalado como aplicativo (PWA) no iPhone.

O projeto começou em 12/09/2026 a partir de um banco de dados SQL Server já existente (script HARLEY_DAVIDSON_STORE.sql). Em cinco dias passou por três fases de armazenamento de dados — SQL Server original, banco local SQLite e, por fim, o backend em nuvem Xano, que é hoje a fonte oficial dos dados. Nesse período foram entregues:

13 telas funcionando (boas-vindas, login, painel e 10 módulos de cadastro/operação);

autenticação com login, criação de conta, gestão de usuários e opção "Esqueci minha senha";

suporte a PWA para instalação no iPhone e interface responsiva para celular;

identidade visual escura inspirada na marca (grafite/preto com laranja) e tela de boas-vindas com logotipo;

documentação técnica e de domínio e adoção de um processo de desenvolvimento orientado a especificações (OpenSpec);

módulo completo de Motocicletas com estoque por unidade, fotos no armazenamento do Xano, filtros, cards de resumo e validações, testado de ponta a ponta.

| Indicador | Valor em 16/09/2026 |
| --- | --- |
| Linhas de código Python do app | ≈ 5.560 |
| Telas (páginas) | 13 |
| Tabelas no Xano (versionadas) | 13 (12 originais/sistema + motos) |
| Endpoints XanoScript versionados | 24 |
| Commits no Git | 3 (mais trabalho posterior ainda não commitado) |
| Changes OpenSpec concluídas | 1 (cadastro-motocicletas) |
| Testes ponta a ponta do módulo Motocicletas | 17 de 17 etapas aprovadas |

# 2. Para que serve o projeto

O sistema substitui controles manuais do dia a dia da loja e da oficina. Ele atende quatro operações principais:

| Operação | O que o sistema faz |
| --- | --- |
| Cadastrar | Clientes, motos dos clientes, motocicletas da loja, produtos/peças, fornecedores, funcionários e usuários do sistema. |
| Vender | Registra vendas de balcão, peças ou motos, calcula o valor e baixa o estoque do produto. |
| Atender na oficina | Abre ordens de serviço ligadas a uma moto e a um mecânico, lança peças usadas (com baixa de estoque) e controla o status. |
| Repor estoque | Dá entrada de mercadoria de fornecedores com vários itens, somando no estoque. |
| Acompanhar | Painel com produtos cadastrados, estoque baixo, clientes, OS em aberto, faturamento do dia e do mês e extrato recente. |
| Controlar motocicletas | Cada moto da concessionária é um registro individual com foto, preços, status (em estoque, reservada, em manutenção, vendida, entregue) e dono opcional. |

Público: equipe da loja (balcão, vendedores, mecânicos e gerência). Contexto de uso: computador da loja e iPhone com o app instalado na tela de início.

# 3. Tecnologias utilizadas

| Camada | Tecnologia | Observações |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | Python 3.12 (compatível 3.11–3.13) | Python 3.14 não é suportado pelo Reflex 0.7. |
| Framework web | Reflex 0.7.14 | Frontend e backend escritos em Python; gera um frontend Next.js/React. |
| Componentes visuais | Radix UI (via Reflex) | Tema escuro com cor de destaque laranja. |
| Backend de dados | Xano (plano Free) | Banco em nuvem com APIs REST; limite de 10 requisições a cada 20 segundos. |
| Cliente HTTP | httpx (assíncrono) | Todas as chamadas ao Xano usam async/await, com retentativa em HTTP 429. |
| Backend versionado | XanoScript (.xs) | Tabelas e endpoints espelhados na pasta xano/. |
| Banco local (legado) | SQLite + SQLModel + Alembic | Usado nas primeiras versões; hoje não é usado pelas telas. |
| Instalação móvel | PWA (manifest + ícones Apple) | Instalável no iPhone; não funciona offline. |
| Processo | OpenSpec 1.12 (schema spec-driven) | Mudanças planejadas em proposta, especificação, design e tarefas. |
| Testes automatizados | Playwright + Chrome (headless) | Usados para validar o módulo Motocicletas de ponta a ponta. |
| Controle de versão | Git | Branch main. |

# 4. Arquitetura do sistema

O navegador (ou o PWA no iPhone) se conecta ao servidor Reflex por WebSocket. O servidor Python executa as regras de negócio e conversa com o Xano por HTTPS. Assim, nenhuma URL interna ou credencial do Xano chega ao navegador.

| Camada | Onde fica | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Apresentação | harley_store/pages/ e components/ | Desenhar as telas e disparar eventos. Sem regra de negócio. |
| Regras de negócio | harley_store/state/ | Carregar dados, validar, aplicar regras de estoque e orquestrar chamadas. |
| Acesso a dados | xano_client.py, xano_auth_client.py, xano_admin_client.py | Chamadas HTTP ao Xano, normalização de tipos e retentativa em limite de requisições. |
| Persistência | Workspace Xano (espelhado em xano/) | Tabelas, autenticação, endpoints e armazenamento de arquivos. |

Grupos de API no Xano:

| Grupo | Identificador | Uso |
| --- | --- | --- |
| HARLEY (CRUD) | api:LtU_pM2N | Cadastros e operações de todas as telas, incluindo motos e upload de fotos. |
| Authentication | api:lH_WsSPl | Login, criação de conta e dados do usuário logado. |
| Admin | api:KegVKtiw | Tela Usuários do sistema e redefinição de senha. |

Padrão estrutural obrigatório: toda tela é o par state/<tela>_state.py (dados e regras) + pages/<tela>.py (visual), com a rota registrada em harley_store.py e o link no menu em components/layout.py.

# 5. Funcionalidades (telas e rotas)

| Rota | Tela | O que faz |
| --- | --- | --- |
| / | Boas-vindas | Tela de abertura animada com o logotipo Harley-Davidson e acesso ao sistema. |
| /login | Entrar / Criar conta | Login por email e senha, criação de conta e diálogo "Esqueci minha senha". |
| /painel | Painel | Indicadores: produtos, estoque baixo (≤ 5), clientes, OS em aberto, faturamento do dia/mês e extrato recente. |
| /produtos | Produtos | Catálogo, estoque, preço, categoria, foto e aviso de estoque baixo. |
| /clientes | Clientes | Cadastro de pessoas e empresas (CPF/CNPJ único). |
| /motocicletas | Motocicletas (novo) | Estoque individual de motos da loja com foto, filtros, cards e validações. |
| /motos | Motos dos clientes | Vínculo cliente → moto usado por OS e vendas (placa e chassi únicos). |
| /vendas | Vendas / Balcão | Registra venda (moto, peças, balcão), calcula valor e baixa estoque. |
| /ordens-servico | Ordens de serviço | Abre OS com mecânico, lança peças e altera status. |
| /compras | Compras (entrada) | Entrada de mercadoria com vários itens, somando no estoque. |
| /fornecedores | Fornecedores | Cadastro de fornecedores (CNPJ único). |
| /funcionarios | Funcionários | Cadastro de vendedores, mecânicos e gerentes. |
| /usuarios | Usuários do sistema | Lista contas de acesso, altera email e exclui contas. |

Recursos transversais: exclusão sempre com confirmação, menu lateral que vira trilha de ícones no celular, botões com ícones, tema escuro e tratamento de dados nulos vindos do Xano.

# 6. Modelo de dados

A fonte de verdade é o Xano. As tabelas nasceram da tradução do banco SQL Server original e foram importadas por CSV.

| Tabela | Principais campos | Relacionamentos / regras |
| --- | --- | --- |
| clientes | nome_cliente, cpf_cnpj, telefone, email, endereco | cpf_cnpj único |
| motos_clientes | id_cliente, modelo, placa, chassi, imagem | Pertence a cliente; placa e chassi únicos |
| motos (nova) | marca, modelo, ano, cliente_id, cor, placa, chassi, quilometragem, status, em_estoque, foto, preços, datas, observações | cliente_id opcional (0 = sem cliente); preparada para ordens_servico.moto_id |
| produtos | nome_produto, descricao, categoria, estoque_qtd, preco_venda, imagem | estoque_qtd é saldo |
| fornecedores | nome_fornecedor, cnpj, contato | cnpj único |
| funcionarios | nome_funcionario, cargo, tipo, contato | tipo: VENDEDOR, MECANICO, GERENTE |
| entrada_mercadoria | id_fornecedor, data_entrada, valor_total | Cabeçalho da compra |
| itens_compra_estoque | id_entrada, id_produto, quantidade, valor_unitario | Soma no estoque |
| transacoes | tipo_transacao, id_funcionario, id_cliente, id_moto_cliente, data, valor_total | Venda sem itens detalhados |
| ordens_servico | id_moto_cliente, id_funcionario, data_abertura, status | Status: ABERTA, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA |
| itens_ordem_servico | id_os, id_produto, quantidade, valor_total_item | Peça usada; baixa estoque |
| user | name, email, password, role, password_reset, created_at | Contas de acesso; email único |
| event_log | user_id, action, metadata, created_at | Auditoria dos endpoints de autenticação |

# 7. Linha do tempo do desenvolvimento

| Data e hora | Marco | Evidência |
| --- | --- | --- |
| 12/09/2026 16:12 | Início do projeto: criação do ambiente Python (.venv) | Data da pasta .venv |
| 12/09/2026 16:20 | Configuração do app Reflex com banco SQLite local | rxconfig.py |
| 12/09/2026 16:45 | Primeira migração: estrutura das 10 tabelas do banco original | Migração Alembic 1b1e7a7d404b |
| 12/09/2026 18:43 | Tabela de usuários local para login | Migração 9ca5d5980165 |
| 12/09/2026 20:17 | CSVs e guia para importar o banco no workspace HARLEY do Xano | xano_import/LEIA-ME.md |
| 13/09/2026 08:01 | Email e redefinição de senha na tabela de usuários local | Migração 2e58cf089b2c |
| 13/09/2026 08:55 | Restrição de email único | Migração fe2700e785f0 |
| 13/09/2026 10:09 | Login migrado para o Xano: tabela local de usuários removida; SQLite deixa de ser usado | Migração fb0513617d35 e última gravação do harley_store.db |
| 14/09/2026 13:20 | Commit 1: estrutura completa do projeto (98 arquivos, 5.428 linhas) | Commit 53b90ea |
| 14/09/2026 17:46 | Commit 2: suporte a PWA (iPhone) e correção de cookie | Commit bb66160 |
| 14/09/2026 21:02 | Commit 3: revisão geral — chamadas assíncronas, fotos, confirmação de exclusão, menu responsivo | Commit 01ce8e6 |
| 15/09/2026 (aprox.) | Recuperação de senha removida a pedido e depois reintroduzida ("Esqueci minha senha" na aba Entrar) | Histórico registrado; alterações não commitadas |
| 15–16/09/2026 (aprox.) | Tema escuro com identidade Harley, painel movido para /painel, melhorias em Usuários, Compras, OS e Vendas | Diferenças não commitadas |
| 16/09/2026 08:15–08:21 | Sessão de exploração: AGENTS.md, visão geral, modelo de domínio e decomposição funcional | Arquivos em docs/ |
| 16/09/2026 11:05 | Configuração do OpenSpec (artefatos em pt-BR) | openspec/config.yaml |
| 16/09/2026 11:29–11:47 | Tela de boas-vindas com logotipo Harley-Davidson | welcome.py e logo em assets/ |
| 16/09/2026 (tarde) | Change cadastro-motocicletas: proposta, especificação, design e tarefas | openspec/changes/archive/2026-09-16-cadastro-motocicletas |
| 16/09/2026 (tarde) | Implementação do módulo, configuração do Xano, conferência dos endpoints e testes ponta a ponta | Código, receita Xano e testes |
| 16/09/2026 (tarde) | Change arquivada e especificação principal criada | openspec/specs/motocicletas/spec.md |

# 8. Detalhamento das etapas e modificações

## 8.1 Fase 1 — Origem: banco SQL Server e app com SQLite (12/09)

O ponto de partida foi o script HARLEY_DAVIDSON_STORE.sql (SQL Server) com 10 tabelas. O app foi construído em Reflex com modelos SQLModel equivalentes e banco SQLite local, pensado para rodar no computador da loja sem instalar servidor de banco. A view vw_resumo_operacoes do script original foi reproduzida em Python no Painel.

Criação das telas de cadastro e operação para as 10 tabelas.

Migrações Alembic para evoluir o banco local preservando dados.

Criação de tabela de usuários local para login (12/09 18:43).

## 8.2 Fase 2 — Migração para o Xano (12/09 à noite – 13/09)

Tradução do banco para 10 arquivos CSV e guia de importação na ordem das dependências (xano_import/).

Criação do workspace HARLEY no Xano e importação manual (o plano Free não oferece Metadata API).

Login, cadastro e usuários passaram para a tabela user do Xano; a tabela local foi removida (13/09 10:09).

Os states passaram a ler e gravar no Xano por meio de xano_client.py; o SQLite ficou como legado.

## 8.3 Commit 1 — Estrutura completa (14/09 13:20)

Primeiro registro no Git com 98 arquivos e 5.428 linhas: app Reflex completo, clientes HTTP do Xano, espelho XanoScript das tabelas e endpoints (autenticação, recuperação de senha, logs, relatórios), CSVs de carga e documentação.

## 8.4 Commit 2 — PWA para iPhone (14/09 17:46)

manifest.json e ícones em assets/ para "Adicionar à Tela de Início" no Safari.

Meta tags de tela cheia e cor de tema no cabeçalho do app.

Cookie de identificação do usuário renomeado para descartar um valor antigo que gerava aviso de tipo.

## 8.5 Commit 3 — Revisão geral (14/09 21:02)

Chamadas assíncronas: todos os clientes e states passaram a usar httpx com await. As chamadas síncronas travavam o servidor e causavam "Cannot connect to server".

Fotos: upload com arrastar e soltar, prévia e miniatura em Produtos e Motos dos clientes (arquivo salvo localmente).

Segurança operacional: confirmação antes de excluir em todas as telas (componente confirm_dialog.py).

Responsividade: menu lateral vira trilha de ícones em telas estreitas; cards do Painel quebram linha.

Interface: ícones nos botões Salvar/Cancelar/Editar/Excluir; remoção do botão duplicado "Trocar de usuário".

## 8.6 Trabalho posterior ainda não commitado (15–16/09)

As alterações abaixo estão no projeto, mas ainda não foram registradas em commit (18 arquivos modificados e vários arquivos novos):

Identidade visual escura: tema escuro com fundo carvão/grafite e laranja Harley (#F76511) no menu, cabeçalhos e cards.

Tela de boas-vindas: nova rota / com animação e logotipo; o Painel passou para /painel.

Recuperação de senha: diálogo "Esqueci minha senha" na aba Entrar, preservando as abas Entrar e Criar conta. Depende do endpoint POST /user/reset-password no grupo Admin.

Usuários do sistema: edição de email na lista sem gastar requisição quando nada mudou; tratamento ao excluir a própria conta.

Robustez com o Xano: retentativa com espera crescente em HTTP 429 (limite do plano Free), normalização de nulos e conversão de datas.

Ajustes em Compras, OS, Vendas e Painel: leitura única de listas compartilhadas para economizar requisições.

Documentação e processo: AGENTS.md, docs/ e estrutura OpenSpec.

Módulo Motocicletas: detalhado na seção 9.

Atenção: recomenda-se registrar esse trabalho em commits o quanto antes. Hoje ele existe só na máquina de desenvolvimento.

## 8.7 Sessão de exploração e documentação (16/09 manhã)

Antes de novas funcionalidades, o sistema foi analisado e documentado sem alterar código:

AGENTS.md: regras do repositório (convenções, limites de autonomia, armadilhas conhecidas).

docs/project-overview.md: produto, arquitetura, autenticação, dados, imagens e operação.

docs/domain-model.md: entidades, relacionamentos, regras de negócio e lacunas do modelo.

docs/explore/2026-09-16-decomposicao-funcional.md: mapa de capacidades, ordem de implementação em ondas, 5 Changes candidatas e 12 decisões em aberto.

# 9. Módulo Motocicletas (Change cadastro-motocicletas)

## 9.1 Objetivo

Controlar cada motocicleta da concessionária como um bem individual (1 registro = 1 moto), em vez de tratá-la como categoria de produto com quantidade. O módulo inclui foto guardada no Xano, dono opcional, status de estoque, preços, datas, busca, filtros, cards de resumo e exclusão protegida.

## 9.2 Decisões tomadas

| Decisão | Escolha | Motivo / consequência |
| --- | --- | --- |
| Onde guardar as motos | Nova tabela motos, em paralelo a motos_clientes | Escolha do usuário. Não afeta OS e Vendas; por enquanto existem duas fontes de "moto". |
| Forma de trabalho | Change OpenSpec antes do código | Mudança de esquema exige Change aprovada (AGENTS.md). |
| Endpoints | No grupo HARLEY existente | Reaproveita o cliente HTTP genérico, sem nova URL de API. |
| Foto | Endpoint próprio de upload + metadados no registro | A imagem só vai ao Xano ao salvar; a prévia usa um arquivo temporário local. |
| Filtros e cards | Calculados em memória | Só 2 requisições ao abrir a tela; nenhuma ao filtrar (limite do plano Free). |
| Formulário | Janela (diálogo) com 5 seções | Formulário longo; cabe no celular com rolagem. |
| Placa/chassi únicos | Validação no app | São opcionais; índice único no banco colidiria com valores vazios. |

## 9.3 Estrutura da tabela motos

| Campo | Tipo | Regra |
| --- | --- | --- |
| id | integer | Chave primária automática |
| cliente_id | integer (opcional) | Relaciona com clientes.id; 0/nulo = sem cliente |
| marca, modelo | texto | Obrigatórios |
| ano | integer | Obrigatório; entre 1900 e o ano seguinte |
| cor | texto | Opcional |
| placa | texto | Opcional; formato AAA9999 ou Mercosul AAA9A99; única |
| chassi | texto | Opcional; 17 caracteres sem I, O e Q; único |
| quilometragem | integer | Padrão 0; não negativa |
| status | texto | Em estoque, Reservada, Em manutenção, Vendida, Entregue |
| em_estoque | boolean | Padrão verdadeiro |
| foto | imagem | Metadados do arquivo no armazenamento do Xano |
| preco_compra, preco_venda | decimal | Opcionais; não negativos |
| data_entrada, data_saida | timestamp | data_saida preenchida ao vender/entregar |
| observacoes | texto | Opcional |
| created_at, updated_at | timestamp | Criação automática; atualização gravada pelo app |

## 9.4 Endpoints do Xano

| Método e rota | Função | Situação |
| --- | --- | --- |
| GET /motos | Lista motos; filtros opcionais cliente_id, status, em_estoque, marca, modelo, ano | Conferido |
| GET /motos/{motos_id} | Busca uma moto | Conferido |
| POST /motos | Cadastra moto (foto como objeto JSON de metadados) | Conferido |
| PATCH /motos/{motos_id} | Atualiza o registro completo | Conferido |
| DELETE /motos/{motos_id} | Exclui a moto | Conferido |
| POST /motos/foto | Recebe a imagem e grava no armazenamento público do Xano | Conferido |

Configuração feita manualmente no painel do Xano pelo usuário, seguindo a receita em xano/api/crud/motos/LEIA-ME.md. Durante a conferência foi identificado que as alterações estavam salvas como rascunho; após a publicação, todos os endpoints responderam corretamente.

## 9.5 Como funciona o upload da foto

O usuário seleciona uma imagem JPG, JPEG, PNG ou WEBP de até 5 MB; outros formatos ou tamanhos são recusados com mensagem.

O servidor guarda a imagem num arquivo temporário apenas para mostrar a prévia; nada vai ao Xano ainda.

Ao salvar, a imagem é enviada para POST /motos/foto; o Xano armazena o arquivo e devolve os metadados com a URL pública.

Os metadados são gravados no campo foto da moto (nunca Base64) e o arquivo temporário é apagado.

Na edição: sem troca, a foto atual é mantida; com nova imagem, a referência é substituída; "Remover foto" grava a foto como vazia.

Se o envio da foto falhar, a moto não é gravada e o usuário recebe uma mensagem.

## 9.6 Como funciona o controle de estoque

| Status escolhido | Em estoque | Data de saída |
| --- | --- | --- |
| Em estoque | Sim (automático) | Limpa |
| Reservada | Escolha do usuário | Mantém |
| Em manutenção | Escolha do usuário | Mantém |
| Vendida | Não (automático) | Preenche com a data atual, se vazia |
| Entregue | Não (automático) | Preenche com a data atual, se vazia |

Os cards mostram: total de motos, em estoque, reservadas, em manutenção e vendidas (Vendida + Entregue), sempre calculados sobre os dados reais do Xano e atualizados após cadastrar, editar ou excluir.

## 9.7 Ajustes feitos a partir do comportamento real do Xano

O Xano grava valores nulos como 0 ou texto vazio; o app passou a tratar cliente 0 como "Sem cliente" e preço 0 como não informado.

O nome real do grupo de API (HARLEY) foi atualizado nos arquivos XanoScript versionados.

No celular, os títulos dos cards eram cortados; o ícone dos cards passou a ser ocultado apenas em telas pequenas.

Foi removido um aviso do navegador causado por imagem com endereço vazio ao fechar a foto ampliada.

A marca da moto real cadastrada (Fat Boy) foi corrigida de "Harley-DAvidson" para "Harley-Davidson".

# 10. Processo de desenvolvimento (OpenSpec)

A partir de 16/09/2026 o projeto passou a seguir um fluxo orientado a especificações. Cada mudança é pequena, vertical (dado → regra → API → tela) e verificável.

| Etapa | O que acontece | No módulo Motocicletas |
| --- | --- | --- |
| Explore | Entender e decompor o sistema, sem código | Análise da arquitetura e dos conflitos com o módulo existente |
| Propose | Criar proposta, especificação, design e tarefas | 4 artefatos; 12 requisitos e 32 cenários |
| Review | Usuário aprova ou ajusta | Aprovado pelo usuário |
| Apply | Implementar as tarefas | 23 tarefas concluídas |
| Verify | Conferir se o comportamento bate com a especificação | Testes de lógica, simulação e 17 etapas no navegador |
| Archive | Arquivar e consolidar a especificação principal | Arquivada em 16/09/2026; spec em openspec/specs/motocicletas/ |

# 11. Testes e verificação

## 11.1 Módulo Motocicletas

| Tipo de teste | Resultado |
| --- | --- |
| Compilação do app (reflex compile) | Aprovado |
| Regras de negócio (moeda, placa, chassi, ano, KM, estoque, filtros, cards) | Aprovado |
| Fluxos com Xano simulado (duplicidade, foto mantida/trocada/removida, falha no upload, cancelar, excluir, erro de carga) | Aprovado |
| Endpoints reais do Xano (listar, buscar, criar, atualizar, excluir, upload, filtros) | Aprovado |
| Navegador — 17 etapas de ponta a ponta | 17 de 17 aprovadas |

Etapas no navegador (Chrome automatizado):

| # | Etapa | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir a página e listar as motos do Xano | OK |
| 2 | Clicar na miniatura e ver a foto ampliada | OK |
| 3 | Pesquisar moto | OK |
| 4 | Validação de campos obrigatórios | OK |
| 5 | Placa duplicada (abc-1234 x ABC1234) | OK |
| 6 | Chassi duplicado | OK |
| 7 | Ano, placa e preço negativo inválidos | OK |
| 8 | Cancelar não grava | OK |
| 9 | Cadastrar com cliente e foto, com prévia antes de salvar | OK |
| 10 | Filtros: marca, modelo, ano, status, estoque e cliente | OK |
| 11 | Editar: trocar foto e marcar como Vendida (cards atualizados) | OK |
| 12 | Editar sem alterar: foto e campos preservados | OK |
| 13 | Excluir com confirmação (cancelar e confirmar) | OK |
| 14 | Recarregar a página e confirmar persistência | OK |
| 15 | Telas antigas (/motos, OS, Vendas) continuam funcionando | OK |
| 16 | Celular 390px: sem rolagem horizontal; tabela rola na própria área | OK |
| 17 | Celular 390px: formulário cabe na tela e botões acessíveis | OK |

Os registros de teste foram criados e excluídos durante a verificação; ficou apenas a moto real cadastrada pelo usuário. Os uploads de teste deixaram algumas imagens pequenas sem uso no armazenamento do Xano.

Não verificado: uso em um iPhone real como PWA (a tela de celular foi simulada no Chrome).

## 11.2 Restante do sistema

O projeto ainda não tem testes automatizados, lint ou integração contínua para as demais telas; a verificação delas é manual.

# 12. Riscos, dívidas técnicas e pendências

| Ponto | Gravidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| API de dados sem autenticação | Alta | Os endpoints de dados respondem sem token; o login protege só a navegação. |
| Verificação do login | Alta | O app só confere se o cookie de login existe, sem validar o token no Xano. |
| Redefinição de senha | Alta | O fluxo atual troca a senha informando apenas o email. |
| Trabalho não commitado | Alta | Várias funcionalidades existem só na máquina de desenvolvimento. |
| Desenvolvimento e produção juntos | Alta | Testes gravam na mesma base real do Xano. |
| Duas tabelas de motos | Média | motos e motos_clientes convivem; motos novas ainda não aparecem em OS e Vendas. |
| Vendas sem itens | Média | Não se sabe quais produtos foram vendidos em cada venda. |
| Estoque sem histórico | Média | Excluir venda, compra ou OS não devolve estoque. |
| Limite do plano Free | Média | 10 requisições a cada 20 segundos; operações seguidas ficam lentas. |
| Fotos locais em Produtos e Motos dos clientes | Baixa | Essas fotos só existem na máquina que fez o upload. |
| Sem backup documentado | Média | Não há estratégia de cópia dos dados do Xano. |
| favicon.ico ausente | Baixa | Gera um erro 404 no console em todas as telas. |
| updated_at no cadastro de moto | Baixa | O POST /motos ignora updated_at (só a edição grava). |
| Arquivos legados | Baixa | models.py, alembic/ e harley_store.db não são mais usados, mas continuam no projeto. |

# 13. Próximos passos recomendados

| Prioridade | Ação | Por quê |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fazer commit do trabalho atual | Evitar perda de funcionalidades já prontas. |
| 2 | proteger-api-de-dados (C1) | Fechar o acesso aos dados sem token e validar a sessão. |
| 3 | Unificar motos e motos_clientes | Permitir abrir OS e registrar vendas com as motos do novo módulo. |
| 4 | definir-fonte-unica-do-dominio (C2) | Remover ou congelar o legado SQLite/SQLModel. |
| 5 | verificacao-minima (C3) | Testes automatizados para todas as telas. |
| 6 | itens-de-venda (C5) | Registrar os produtos de cada venda e permitir estorno. |
| 7 | Filtro de categoria em Produtos | Pedido feito junto com o módulo de motos e deixado para uma Change própria. |
| 8 | Backup e ambiente de testes separado | Proteger os dados reais da loja. |
| 9 | favicon e updated_at no POST /motos | Pequenos acabamentos. |

# Anexo A — Estrutura de pastas

harley_store/
├── AGENTS.md                  regras para quem trabalha no repositório
├── README.md                  instruções de instalação e uso
├── rxconfig.py                configuração do app Reflex
├── requirements.txt           dependências Python
├── assets/                    manifest PWA, ícones e logotipo
├── docs/                      visão geral, modelo de domínio, exploração e este relatório
├── openspec/                  configuração, specs e changes arquivadas
├── xano/                      backend XanoScript versionado (tabelas e endpoints)
├── xano_import/               CSVs da carga inicial no Xano
├── alembic/ e harley_store.db legado do período SQLite
└── harley_store/
    ├── harley_store.py        rotas e tema do app
    ├── xano_client.py         CRUD genérico, upload de fotos e conversões
    ├── xano_auth_client.py    login e cadastro
    ├── xano_admin_client.py   usuários e redefinição de senha
    ├── components/            layout (menu) e confirmação de exclusão
    ├── state/                 um arquivo de regras por tela
    └── pages/                 um arquivo visual por tela

# Anexo B — Histórico de commits

| Commit | Data e hora | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 53b90ea | 14/09/2026 13:20 | Sobe estrutura completa do projeto Harley Store (98 arquivos, +5.428 linhas) |
| bb66160 | 14/09/2026 17:46 | Adiciona suporte a PWA (instalação no iPhone) e corrige cookie de auth_user_id (6 arquivos) |
| 01ce8e6 | 14/09/2026 21:02 | Revisão geral: chamadas Xano assíncronas, upload de foto em produtos/motos e confirmação de exclusão (30 arquivos, +671/−260) |

Migrações do banco local (período SQLite):

| Migração | Data e hora | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1b1e7a7d404b | 12/09/2026 16:45 | Estrutura inicial das tabelas |
| 9ca5d5980165 | 12/09/2026 18:43 | Adiciona tabela de usuários |
| 2e58cf089b2c | 13/09/2026 08:01 | Adiciona email e redefinição de senha em usuários |
| fe2700e785f0 | 13/09/2026 08:55 | Adiciona restrição única no email |
| fb0513617d35 | 13/09/2026 10:09 | Remove tabela de usuários (login migrado para o Xano) |

# Anexo C — Arquivos criados e modificados no módulo Motocicletas

| Arquivo | Tipo | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| harley_store/state/motocicletas_state.py | Criado | Regras, validações, filtros, cards, upload, salvar e excluir |
| harley_store/pages/motocicletas.py | Criado | Página, cards, filtros, tabela, formulário e foto ampliada |
| xano/table/motos.xs | Criado | Esquema da tabela motos |
| xano/api/crud/motos/*.xs (6 arquivos) | Criado | Endpoints listar, buscar, criar, atualizar, excluir e upload |
| xano/api/crud/motos/LEIA-ME.md | Criado | Passo a passo manual no Xano e comandos de conferência |
| openspec/specs/motocicletas/spec.md | Criado | Especificação principal (12 requisitos, 32 cenários) |
| openspec/changes/archive/2026-09-16-cadastro-motocicletas/ | Criado | Proposta, design, especificação e tarefas arquivados |
| harley_store/xano_client.py | Modificado | Funções enviar_foto e url_arquivo |
| harley_store/harley_store.py | Modificado | Rota /motocicletas |
| harley_store/components/layout.py | Modificado | Item "Motocicletas" no menu |
| docs/domain-model.md | Modificado | Entidade motos, regras R10–R12 e lacuna L11 |

Não foram alterados: motos_clientes, Motos dos clientes, Ordens de serviço, Vendas, Produtos, autenticação e cores do projeto.

# Anexo D — Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| Reflex | Framework para criar aplicativos web completos usando apenas Python. |
| Xano | Plataforma de backend em nuvem com banco de dados, APIs e armazenamento de arquivos. |
| Endpoint | Endereço da API que executa uma operação (listar, criar, editar, excluir...). |
| PWA | Aplicativo web que pode ser instalado na tela de início do celular. |
| OpenSpec | Ferramenta para planejar mudanças por especificações antes de programar. |
| Change | Uma mudança planejada no OpenSpec, com proposta, especificação, design e tarefas. |
| Commit | Registro de uma versão do código no Git. |
| OS | Ordem de serviço da oficina. |
| HTTP 429 | Resposta do Xano quando o limite de requisições do plano é ultrapassado. |
| Metadados da foto | Dados do arquivo guardado no Xano (caminho, tipo, tamanho e URL). |